附件3

灵宝市县域节水型社会达标建设任务清单
	项目类别
	任 务 明 细
	责任单位

	一、用水定额管理
	1、核查近两年水资源论证是否严格执行定额。

2、核查近两年取水许可项目审批是否符合定额管理要求。

3、核查近两年命名的节水载体（企业、单位、小区）是否严格执行定额。

4、核查计划用水单位用水计划的核定是否严格执行定额，用水户资料在计划用水管理档案内归档齐全。

5、提供近两年上级水资源管理监督检查中无未按规定使用用水定额的证明文件。

6、总结用水定额管理工作，提供近两年的相关文件、工作方案、总结等资料。
	市水利局

	二、计划用水管理
	1、整理近两年下达计划用水单位用水计划的相关材料。

2、整理近两年计划用水核定方案、计划用水单位年度用水计划核定表等相关材料。

3、整理应纳入计划用水管理城镇非居民用水单位基本信息（名单）、上年度用水情况统计资料。

4、收集整理应纳入计划用水管理范围的规定、文件。

5、完成城镇非居民用水单位计量设施安装情况说明。

6、核查计划用水管理户用水管理档案资料是否完整，按照一户一档要求归档齐全。

7、提供全市现有的取水许可户综合信息（名单）。

8、完成计划用水管理工作总结。
	市水利局

	三、用水计量
	1、落实农业灌溉用水计量率≥80%的要求；提供农业用水计量情况说明。

2、提供农业灌溉面积、节水灌溉面积、灌溉设施、计量方式及用水量统计表。

3、汇总农业灌溉用电情况、以电折水实验情况、计量设施照片、农业灌溉用电缴费票据。
	市农业农村局

	
	1、提供全市工业企业名单、规模以上工业企业名单（年主营业务收入在2000万元以上）。

2、落实规模以上工业企业用水计量率达100%的要求；汇总2019年工业企业取水量计量统计表。

3、整理计量设施照片、工业用水缴费票据。
	市工信科技局

	四、水价机制
	1、汇总近年农业水价改革相关文件、改革方案、省市验收材料、水价精准补贴证明材料。

2、整理近年实行居民阶梯式水价制度相关政策文件材料。

3、整理农业水价补贴工程项目下达及执行情况有关资料。
	市发改委

	
	1、提供阶梯式水价执行情况说明。

2、汇总阶梯式水价执行文件、方案、统计表、总结。

3、整理能证明实行阶梯式水价的缴费凭据。
	市城投公司

	
	1、整理实行非居民自备井用水计划超定额累进加价制度相关资料。

2、整理能证明已实施用水计划超定额累进加价制度收费票据。

3、汇总水资源税征收文件、征收统计表，近两年上级检查未发现未足额征税证明。
	市水利局

	
	1、负责足额收缴水资源税。

2、整理近两年水资源税征缴情况明细。

3、整理征缴情况说明、收费凭据。
	市税务局

	五、节水“三同时”管理
	1、整理在新（改、扩）建建设项目审批中执行节水“三同时”制度文件。

2、整理近两年审批节水“三同时”项目清单。

3、整理项目审批中审查节水“三同时”方案的证明材料。

4、整理建设项目可研报告或实施方案中是否有节水器具和节水设施相关内容的证明材料。
	市发改委

	
	1、整理在新（改、扩）建建设项目中执行节水“三同时”制度文件。

2、整理近两年审批节水“三同时”项目清单、工作总结。

3、准备10个新（改、扩）建建设项目节水“三同时”设计审查、工地检查、验收资料和照片。
	市住建局

	
	整理近两年上级水资源管理监督检查工作中灵宝市严格执行节水“三同时”情况证明材料。
	市水利局

	六、节水载体建设
	1、提供全市重点用水行业（钢铁、火电、纺织染整、造纸、石油炼制、化工、食品发酵、有色金属）重点用水企业名单。

2、负责节水型企业创建工作，2020年重点用水行业节水企业建成率≥50%（创建11家，其中节水示范企业3家）。

3、指导企业申报节水型企业，负责节水型企业的初审。

4、与水行政主管部门联合对验收达标的企业进行命名。

5、完成节水型企业创建工作总结，整理创建过程影像资料。
	市工信科技局

	六、节水载体建设
	1、提供全市机关单位及直属事业单位名单。

2、负责节水型机关单位创建工作，2020年节水型单位建成率≥50%（创建42家，其中节水示范单位3家）。

3、指导全市机关单位申报节水型单位，负责节水型单位的初审。

4、与水行政主管部门联合对验收达标的单位进行命名。

5、完成节水型机关创建工作总结，整理创建过程影像资料。
	市机关事务管理局

	
	1、提供全市城区学校名单。

2、负责节水型学校创建工作，建成3所节水型学校。

3、指导各学校申报节水型单位，负责节水型学校的初审。

4、与水行政主管部门联合对验收达标的学校进行命名。

5、完成节水型学校创建工作总结，整理创建过程影像资料。
	市教体局

	
	1、提供全市城区医院名单。

2、负责节水型医院创建工作，建成3所节水型医院。

3、指导各医院申报节水型单位，负责节水型医院的初审。

4、与水行政主管部门联合对验收达标的医院进行命名。

5、完成节水型医院创建工作总结，整理创建过程影像资料。
	市卫健委

	
	1、提供由物业公司统一管理、实行集中供水的城镇居民小区名单。

2、负责节水型居民小区创建工作，节水型居民小区建成率≥20%（创建13家，其中节水示范小区2家）。

3、指导各居民小区申报节水型小区，负责节水型居民小区的初审。

4、与水行政主管部门联合对验收达标的居民小区进行命名。

5、完成节水型居民小区创建工作总结，整理创建过程影像资料。
	市住建局

	七、供水管网漏损控制
	1、提供全市供水管网情况及供水管网漏损控制制度。

2、整理近两年供水管网维修、改造情况及改造后漏损情况有关资料。

3、提供近两年售水量和产水量报表。

4、提供供水管网漏损率达标的文件和报表（公共供水管网漏损率≤10.5%）。

5、完成供水管网漏损控制工作总结，整理有关影像资料。
	市城投公司

	八、生活节水器具推广
	在公共场所张贴节水标识、安装使用节水器具（覆盖率100%），整理检查记录和使用情况资料。
	市城管局

	
	负责在新建居民小区张贴节水标识，推广使用节水器具，进行现场调查，整理推广情况资料。
	市住建局

	九、再生水

    利用
	1、整理全市污水处理厂及污水处理情况有关资料。

2、提供近两年处理的污水及产生的再生水水量统计表。

3、提供水质检测报告（各项水质指标需要满足GB/T 18920—2002）。

4、整理再生水主要用途资料、影像（利用率≥20%，再生水利用量以签订的用水协议为准）。
	市住建局

	十、社会节水意识
	1、整理近两年开展节水宣传教育活动相关材料（文字、影像资料等）。

2、开展城镇居民节水意识问卷调查，统计汇总城镇居民节水意识并做出分析。

3、拍摄灵宝市节水型社会建设工作记录片。

4、利用中国金城传媒、广播电台、云上灵宝等平台，依托中国水周、世界水日等活动，全方位开展社会节水意识宣传。
	市委宣传部

市水利局

	十一、加分项
	汇总县域有关企业、公共机构、产品、灌区等被评为国家级或省级节水标杆单位（企业、产品）相关证明材料。
	市水利局

	
	1、提供本级出台的节水奖励政策。

2、汇总对节水建设项目、节水技术推广等实行补贴或优惠政策的相关证明。
	市财政局

	
	整理农业高效节水灌溉相关资料及文件。
	市农业农村局


