灵宝市豫灵产业园管委会关于2021年—2022年专项债券使用情况信息公开

- 豫灵镇（产业园）供水管网提升改造项目

1. 豫灵镇（产业园）供水管网提升改造项目，项目单位为灵宝市豫灵产业园管委会。

2.项目建设内容：该项目改造提升给水管网55535米，新建检查井480个，主要铺设豫灵镇区及产业园内给水管网、检查井，以及人行道、道路拆除恢复等，项目总投资2936.345万元，建成后将有效提升豫灵镇区及产业园区供水能力。

3.债券资金发行使用情况：2022年8月9日发行使用专项债券1600万元，债券期限15年，年利率3.21%。

4.项目实施进度：项目计划2022年6月开始实施，2024年5月竣工，目前正在推进建设中，已完成项目前期手续办理，施工图已完成，正在按程序进行工程建设单位招投标工作。