2023年入户安检计划

2023年工商业用户采取下线安检，4月底前完成第一次入户安检，11月底前完成第二次入户安检。

2023年居民用户原中裕用户采取外勤系统线上安检方式，裕西用户采取下线安检方式。

| 序号 | 月份 | 居民计划安检户数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1月份 | 0 |  |
| 2 | 2月份 | 3500 | 附件2（序号1-29） |
| 3 | 3月份 | 4000 | 附件2（序号30-45） |
| 4 | 4月份 | 4600 | 附件2（序号46-63） |
| 5 | 5月份 | 4600 | 附件2（序号64-89） |
| 6 | 6月份 | 5000 | 灵宝市区乡村煤改气用户 |
| 7 | 7月份 | 4500 | 豫灵乡村煤改气用户、后续资料整理上交 |
| 8 | 8月份 | 4800 | 附件2（序号90-120） |
| 9 | 9月份 | 4500 | 附件2（序号121-175） 线上下单原中裕区域居民 |
| 10 | 10月份 | 4500 | 煤改气用户，线上下单区域 |
| 11 | 11月份 | 4200 | 煤改气用户，线上下单区域 |
| 12 | 12月份 | 4345 | 未达标小区进行二次安检 |