| 灵宝市商务局 | 文件 |
| --- | --- |
| 灵宝市财政局 |  |
| 灵宝市农业农村局 |  |

灵商务〔2025〕68号

关于补充2023年度、调整2025年度灵宝市

县域商业体系建设项目清单的报告

根据河南省商务厅《关于更新县域商业体系建设项目清单和实行月通报的通知》（豫商建函〔2023〕38号）文件要求，对照财政部办公厅、商务部办公厅、国家乡村振兴局综合司《关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建〔2022〕18号）规定的支持方向，以及《河南省县域商业体系建设中央资金支持方向指导清单》（豫商建〔2023〕18号）、河南省商务厅《关于进一步做好2025年县域商业体系建设工作的通知》（豫商建函〔2025〕4号）和河南省商务厅《关于再次确认2025年县域商业体系建设支持项目的通知》（豫商建函〔2025〕22号）、三门峡市商务局《关于再次征集摸排2025年县域体系项目的函》（三商务函）〔2025〕38号）等相关内容，我市结合前期摸底调研实际情况，进一步对建设项目进行梳理筛选，现补充2023年度灵宝市县域商业体系建设项目3个，分别为：灵宝市沙大宝食品大枣加工中心升级项目、灵宝市苏灵农产品仓储中心建设项目、世丰果业农产品上行增动能项目(三期)。确定2025年度灵宝市县域商业体系建设项目10个，包括焦村镇出口分拣中心升级改造项目、灵宝市一方通达生鲜与日用消费品共同配送项目（二期）、圆梦果品农产品上行提升项目、焦村镇果品仓储及分拣中心升级改造项目、朱阳镇好又多乡镇服务质量提升项目、河南百亩林农业中药材初加工项目、灵宝市农村商贸统仓共配中心改造提升项目（二期项目）、尹庄镇幸福里乡镇商贸中心升级改造项目、灵宝市绿色家园农产品上行提升项目（二期）、河南凤凰峪旅游开发有限公司农产品上行提升项目（三期）。现将补充的2023年度灵宝市县域商业体系建设项目清单、调整的2025年度灵宝市县域商业体系建设项目清单上报如下。

附件1.灵宝市2023年度县域商业体系建设补充项目清单

附件2.灵宝市2025年度县域商业体系建设项目清单

灵宝市商务局         灵宝市财政局      灵宝市农业农村局

2025年12月26日

附件1：

灵宝市2023年度县域商业体系建设补充项目清单

填报单位：灵宝市商务局                                                     填报时间：2025年12月26日

| 序号 | 市（地、州、盟） | 县（县级 市、区、旗） | 支持项目建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支持项目全称 | 支持内容 | 支持方向 | 建设内容 | 实现功能 | 建设周期 | 建设进度 | 承办企业全称 | 总投资额 (万元) | 中央财政资金支持拟金额 (万元) |
| 1 | 三门峡 | 灵宝市 | 灵宝市沙大宝食品大枣加工中心升级项目 | 补齐县域商业基础设施短板 | 商品化处理设施 | 购置红枣去核机、红枣切丁机、卷膜包装机、单头小定量分装机、隐茶杯压膜机、自动封盒机、电磁感应封口机等各初加工设备，传送带2部。 | 通过增添相关包装、分拣设备，提升大枣的加工、分拣效率，进一步提升大枣等农产品的附加值。 | 2024年1月-2025年12月底 | 已完工 | 河南沙大宝食品有限公司 | 8.18 | 2.45 |
| 2 | 三门峡 | 灵宝市 | 灵宝市苏灵农产品仓储中心建设项目 | 增强农村产品上行动能 | 其他拓宽农村产品上行渠道 | - 新风系统 600平方²一平方60元。600×60=36000元 2.茶叶冷藏柜1台。5800元 3.抽湿机 5×6100=30500元 4.空气循环扇 10×460=4600元 5.温湿度智能控制系统，12000元 6.监控系统一套28000元 7.茶叶包装分拣系统，全自动茶叶包装机一台，21000元 - 8、聚丙烯周转筐200个每个130等于26000。 9、货架95套 95×720=68400元 10、消防系统1套 18000元 | 通过建设恒温、恒湿仓储中心，提升茶叶等农产品的存储能力，提升农产品品质与销售周期。 | 2025年12月-2026年3月 | 建设中 | 河南苏灵农产品仓储有限公司 | 25.03 | 7.51 |
| 3 | 三门峡 | 灵宝市 | 世丰果业农产品上行增动能项目(三期) | 增强农村产品上行动能 | 其他拓宽农村产品上行渠道 | 1、冷库自动门8.1万元；2、冷库仓储管理系统3万元；3、冷库仓储管理系统附0.356万元；4、预冷车间设备6万元；5、B区制冷机组改造提升14万元；6、升降机3万元；7、新车间监控系统0.83万元；8、宣传辅助设施1.4万元；9、卷闸门2.4万元。 | 通过冷库的改造升级，提升仓储管理能效、提高仓储储藏质量等，推动苹果等当地农特产品的上行动能。 | 2025年6月-2026年6月 | 建设中 | 灵宝市世丰果业有限责任公司 | 39.09 | 11.73 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.3 | 21.69 |

附件2：

灵宝市2025年度县域商业体系建设项目清单

填报单位：灵宝市商务局                                                     填报时间：2025年12月26日

| 序号 | 市（地、州、盟） | 县（县级 市、区、旗） | 支持项目建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支持项目全称 | 支持内容 | 支持方向 | 建设内容 | 实现功能 | 建设周期 | 建设进度 | 承办企业全称 | 总投资额 (万元) | 中央财政资金支持拟金额 (万元) |
| 1 | 三门峡 | 灵宝市 | 焦村镇出口分拣中心升级改造项目 | 增强农村产品上行动能 | 商品化处理设施 | 1、购买农产品周转筐10000个，托盘5000个，叉车一台，电子磅一台，手拖车20个； 2、采购现代化智能水果分拣设备一套。 | 项目的实施可降低水果流通损耗，提高流通效率，促进水果采后商品化处理和加工的标准化和规范化，提高产品商业价值和市场竞争力，推动农产品产业的可持续发展 | 2025年4月-12月 | 已完工 | 三门峡太阳果数字农业有限公司 | 246.18 | 73.85 |
| 2 | 三门峡 | 灵宝市 | 灵宝市一方通达生鲜与日用消费品共同配送项目（二期） | 完善县乡村三级物流配送体系 | 商贸物流体系 | - 制冷与新风系统1套； - 地牛、叉车、小推车等搬运设备； - 冷藏车10辆； - 检验检测设备3套； - 其他辅助设备。 | 与当地农产品供应商签订长期合作协议，明确蔬菜、肉类等原材料供应标准与流程，大批粮油、日用品等，保证食材新鲜、安全且稳定供应。规划高效配送路线，统一仓储、统一管理、统一运营、统一配送，运用智能物流调度系统，结合车辆实时位置、订单紧急程度等信息，合理安排配送车辆，确保净菜和日用消费品能在规定时间内送达市里及乡镇的商超、饭店。同时，建立完善的售后服务体系，及时处理客户反馈，不断优化配送服务，提升客户满意度 。 | 2024年6月- 2025年12月 | 已完工 | 河南省一方通达实业控股有限责任公司 | 386.46 | 115.94 |
| 3 | 三门峡 | 灵宝市 | 圆梦果品农产品上行提升项目 | 增强农村产品上行动 | 其他拓宽农村产品上行渠道 | 一、投资49.8万元，建设冷库一座。 二、投资8.3万元，建设变压器及专线一套。 三、设备投资223.7万元。 1、投资50万元，购买红枣智能分拣机器人1台。 2、投资9万元，购买电动叉车1台。 3、投资25万元，购买塑料周转筐3万个。 4、投资20万元，加工红枣防雨伞5000个，铁架500个。 5、投资2.8万元，购买反渗透净水机2台。 6、投资21.2万元，购买蒸汽发生器2台。 7、投资49万元，购买大型烘干机1台。 8、投资36.3万元，购买高温漂烫设备2套。 9、投资2.4万元，购买提升机3台。 10、投资4万元，购买红枣分级筛2台。 11、投资3万元，购买枕式包装机1台。 12、投资1万元，购买洗地机一台。 | 项目带动孟村村及周边老城村、后地村大枣种植户发展优质大枣，年直接经济效益150万元，村集体经济增收15万元，每亩枣园增收300余元，同时能解决100余人就业。 | 2024年6月- 2025年12月底 | 已完工 | 灵宝市圆梦果品专业合作社 | 272.17 | 81.65 |
| 4 | 三门峡 | 灵宝市 | 焦村镇果品仓储及分拣中心升级改造项目 | 增强农村产品上行动能 | 商品化处理设施 | 结合实际需求，建设配套仓库一座，建筑面积1230m2；大门一座及硬化地面5000m2;配备农产品周转筐12000个，托盘5000个，冷藏车二台，电动叉车二台，电子磅一台，手拖车20个，现代化智能苹果分拣设备一套 | 项目的实施可降低苹果流通损耗，提高流通效率，促进苹果采后商品化处理和加工的标准化和规范化，提高产品商业价值和市场竞争力， | 2024年3月-2026年12月底 | 建设中 | 灵宝市高山天然果品有限责任公司 | 268.92 | 80.68 |
| 5 | 三门峡 | 灵宝市 | 朱阳镇好又多乡镇服务质量提升项目 | 补齐县域商业基础设施短板 | 乡镇商贸中心 | 推动县域生活服务业向专业化、精细化、品质化转变，实现线上线下融合，实现全渠道营销。结合实际需求，配备自助结账机、电子称、冷冻柜、冷藏柜、陈列柜、陈列台等设施设备。根据实际需要，配备儿童娱乐设施，打造便民服务区等 | 日用消费品零售,餐饮,家电家居服饰,休闲娱乐,生活服务,简易仓储配送 | 2024年10月-2025年12月底 | 已完工 | 灵宝市好又多商贸有限公司 | 147.18 | 44.15 |
| 6 | 三门峡 | 灵宝市 | 河南百亩林农业中药材初加工项目 | 增强农产品上行动能 | 商品化处理设施 | 河南百亩林农业科技发展有限公司实现“原料初加工—冷链储运—品牌销售”的全链条升级，解决朱阳镇农村农产品和中药材加工粗放、附加值低的问题，推动区域特色产业，提升农产品及中药材加工效率与品质，延长产品保质期与扩大销售半径，规模化生产与降低成本，助力农村产业升级。采购：1、分拣：分拣生产线1条、清洗设备2台、切片设备2台。2、初加工设备：高温烘干机2台、称重搅拌机1台，出料输送机1台，装袋机2台，清理机1辆。3、运输配送：常温货车1辆、冷藏货车1辆。最终增强“农产品上行”的市场竞争力。 | 实现农产品加工的“机械化替代人力、标准化控制品质、冷链延伸产业链” 三大核心功能，解决了朱阳镇农产品和中药材加工中存在的品质低、效率低、损耗高、保质期短等痛点，最终实现：产品：从“粗加工原料”升级为“标准化商品”；市场：从“本地散卖”扩展到“全国电商/商超渠道”。 | 2024年1月- 2025年12月底 | 已完工 | 河南百亩林农业科技发展有限公司 | 95 | 28.5 |
| 7 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝市农村商贸统仓共配中心改造提升项目(二期） | 完善县乡村三级物流配送体系 | 商贸物流体系建设 | 对现有农村商贸统仓共配中心进行功能提升建设，新建钢结构仓库一座465.㎡新增购置1210川字托盘500个,塑料框100个,智能分拣一体秤，仓储出入库信息化设备打印机5台、电脑2台，电动堆垛车2台，运输冷藏车3台，厢货车3台，配购置车载GPS定位器11个，干粉灭火器4个，新建钢结构货物周转大棚700㎡。 | 农副产品、副食类产品、饮品、米面油、调味品、生活必须物资类产品统一仓储，实现县乡村三级渠道高效配送。提升商业流通效率。 | 2024年1月- 2025年12月底 | 已完工 | 河南振宇食品有限公司 | 57.59 | 17.27 |
| 8 | 三门峡 | 灵宝市 | 尹庄镇幸福里乡镇商贸中心升级改造项目 | 补齐县域商业基础设施短板 | 乡镇商贸中心 | 推动县域生活服务业向专业化、精细化、品质化转变，购置货架573组、收银机17台、冰柜30台 、存包柜4组，配置儿童游乐设施、打印机、复印机、烤箱、帮扶专柜等便民设施，提供上门送货，实现线上线下融合发展。 | 为尹庄镇周围居民提供日用消费品零售,家电家居服饰,休闲娱乐,生活服务,简易仓储配送等服务。 | 2024年9月-2026年12月底 | 建设中 | 灵宝市幸福里商贸有限责任公司 | 800 | 240 |
| 9 | 三门峡 | 灵宝市 | 灵宝市绿色家园农产品上行提升项目（二期） | 增强农村产品上行动能 | 增强农村产品上行动能 | 1、增加1000套冷库成品存放货架。 2、增加一台冷库出入库叉车。 3、冷库收购原料周转胶筐10000只。 4、封盒机1台。 | 1、有效提高冷库存放空间的利用率。 2、提高冷库原料出入库的工作效率。 3、对制冷系统进行升级改造，有效降低冷库日常运行能耗。 | 2025年3月-2025年12月底 | 已完工 | 三门峡绿色家园果蔬销售有限公司 | 73.25 | 21.98 |
| 10 | 三门峡 | 灵宝市 | 河南凤凰峪旅游开发有限公司农产品上行提升项目（三期） | 增强农村产品上行动能 | 商品化处理设施 | 1、冷库成品存放货架200套； 2、冷库存储托盘100个； 3、冷库存储铁框4000个； 4、运输车1辆； 5、冰柜1台； 6.塑料围板900个。 | - 提升果品附加值及品牌影响力，让灵宝苹果优质优价，减少人工，提升产能。 - 2、有效提高冷库存放空间的利用率。 3、增加冷库存货能力。 | 2025年5月- 2025年12月底 | 已完工 | 河南凤凰峪旅游开发有限公司 | 85.02 | 25.5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2431.77 | 729.52 |