灵宝市寺河乡（姚院村）2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘工作方案

根据河南省发展和改革委员会等部门印发的《河南省以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》等文件精神，寺河乡姚院村在本着公开公平公正原则，在灵宝市发展和改革委员会和寺河乡人民政府指导下，经村“两委”和项目理事会召开专题会议研究，并经村民代表大会讨论通过,议定项目建设各种机械设备租赁、材料购买、技术人员聘用等相关事宜，结合项目建设实际，特制定姚院村以工代赈示范工程项目“租购聘”工作方案，具体如下：

一、工程概况

灵宝市寺河乡姚院村2026年特色旅居村以工代赈项目位于灵宝市寺河乡姚院村，主要建设内容为：（1）新建乡村休闲水泥道路长7公里、宽3.5米。（2）在苹果小镇入口处建设小型生态停车场铺装5000平方米。总投资477.29万元，其中中央预算内资金424.56万元，地方配套资金52.73万元。建设工期为:2026年6月至2026年12月。

租聘购主要内容

（一）机械设备租赁

主要机械设备租赁清单和预估数量
	种类
	型号
	数量
	用途
	租赁方怯
	备注

	挖掘机
	592
	1台
	道路路基、生态停车场基础整平
	台/小时
	含驾驶员、燃油、维修

	铲车
	SL56H
	2台
	道路建设原料倒运
	台/小时
	含驾驶员 ,含燃油、维修

	农用三轮车
	
	3辆
	交通不方便区域材料转运
	台/天
	含驾驶员 ,含燃油、维修

	运渣车
	
	2辆
	运渣土
	/方
	含操作员 ,含燃油、维修

	发电机
	5KW
	2台
	发电供震动机
	台/天
	含操作员 ,含燃油、维修


材料采购

主要原材料购买清单和预估数量
	工程部位
	材料名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	备注

	新建乡村休闲水泥道路

	石灰
	消石灰
	m3
	603
	

	
	商品砼 C25
	
	m3
	12285
	

	生态停车场


	石灰
	消石灰
	m3
	41
	

	
	水泥
	PO325
	T
	44
	

	
	砂
	
	m3
	68
	

	
	植草砖


	300*300*80mm


	m2


	2322.25


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


其他零星材料：水管、钉子、铁丝、薄膜、钢筋、大板、标示牌、劳保用品等视需要就近按不高于市场价直接询价购买。

聘用人员或委托第三方机构

岗位需求及职责
	岗位

名称
	招聘

数量
	岗位职责
	备注

	施工员
	1
	1.组织学习和实施相关的技术标准、规范和质量检验标准 ;

2.全面负责施工和生产过程中安全、质量和进度等技术问题,协助加强项目的整体管理,组织制订工程建设计划;

3. 负责分项 和关键工序 的技术澄清 , 负责工序 的技术协调 ,处理技术问题 ,监督整改措施的实施 ;

4. 主持制定安全技术措施,指导项目开展质量控制小组活动;

5. 指导 、监督各施工队的技术 、 质量 、安全检查 ,组织隐蔽工程验收和分项工程验收 ,参加单位工程质量评价 ;

6. 负责项目技术资料和项目信息化管理 , 负责整理 、处理竣工文件的归档工作。
	

	监理单位
	1
	1.参与编制监理规划 , 负责编制监理实施细则 ;

2.检查进场的工程材料 、构配件 、设备的质量 ;

3.验收检验批、隐蔽工程、分项工程,参与验收分部工程;

4.处置发现的质量问题和安全事故隐患 ;

5.进行工程计量 、参与工程变更的审查和处理 ;

6. 完成其范 围 内的检查 、 旁站 、 巡视 、 记 录 、 汇报等工作 ,组织编写监理日志 ,参与编写监理月报 ;

7. 收集 、 汇总 、参与整理监理文件资料 ;

8.参与工程竣工预验收和竣工验收。
	

	资料员
	1
	1. 负责工程项目资料 、 图纸等档案的收集 、管理 ;

2.参加部分项目工程的验收工作 ;

3. 负责计划 、统计的管理工作 ;

4. 负责工程项目的内业资料管理工作 ;

5.完成交办的其他任务。
	


租购聘对象及条件

(一)机械（机具）租赁
1.机械类：由项目业主提供协调场地、电力、用水。要求机械出租企业或个人，近三年无机械类安全事故发生，无债权债务纠纷，经营范围要满足项目施工对机械设备的要求；出租方必须配备机械操作手且机械操作人员要有相应的机械操作证，近三年无安全事故发生，无债权债务纠纷。在租用期间发生机械故障，由出租方负责维修维护，不能影响租赁方正常施工进度，报价低者优先考虑。

2.机具类：机具类五金店（含个体经营部）要有相应的营业执照，要有产品合格证，无债权债务纠纷。机具在近三年内无因质量问题导致的任何安全事故发生。在租用期间内，由出租方做好相关机具日常的维护保养，如出现无法修复的故障，由出租方重新提供机具。

3.中选供应商提供的机械及操作手必须购买安全意外保险。施工过程中发生的任何意外，由租赁方负责。

(二)材料供应商

1.主材类（水泥、砂石等）：销售单位（含个体经营部）要有相应的营业执照及供货能力，要有质量检测合格证、税票,无不良征信、民事纠纷等，综合报价低者优先考虑。

2.辅材类（涵管、模具、劳保用品等）及零星材料：销售单位（含个体经营部）要有相应的营业执照及个人（个人不需要营业执照），要有质量检测合格证（涵管）、税票，无不良征信、民事纠纷等，综合报价低者及项目所在村企业优先考虑。

(三)聘用

1.第三方机构：具有相应营业执照和资质，无不良征信情况，具有参与以工代赈项目管理或监理经验的机构优先选用。

2.资料员：具有相应业务能力，责任心强，能熟练操作电脑办公软件，无个人不良信用。

四、询价对象数量

(一)租用

1.机械类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。

2.机具类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。

(二)购买

1.主材类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。

2.辅材类及零星材料：单项总金额1000元以上材料必须询价3家及以上的公司（含个体经营部）或个人，单项材料总价1000元以内含劳保用品就近购买、加工。

(三)聘用

1.第三方机构：3家及以上有资质的公司。

2.资料员：村“两委”和项目理事会通过会议确定。

五、租购聘程序

(一)组建租购聘工作机构

1.询价工作小组
组长：韩同雷  项目理事会理事长

成员：张  政  材料采购组组长

司灵涛  施工管理组组长

王腊腊  财务管理组组长

杨项军、杜群民  材料采购组成员

租购聘询价工作小组负责开展主要原材料采购、材料运输、主要工程机械租赁、聘用专业技术人员（机构）的询价、比价工作。

2. 租购聘监督小组
组长：李黎光  灵宝市以工代赈项目负责人

成员：张景辉  寺河乡（镇）党委（副）书记

郑志洁  寺河乡（镇）纪委书记

宋佳慧  姚院村支部书记、村委会主任

翁振伟  姚院村监委会主任

监督小组负责对租购聘工作进行全面监督，村监委会主任参与询价过程进行监督。

(二) 确定询价对象

询价工作小组根据审定的租购聘方案，在县级政府门户 网站或县级发展改革委网站、乡（镇）政务公开栏、村务公开栏发布对询价比价公告，公告公示时间不少于5个工作日。按照本村、本乡（镇）优先的原则，从符合要求的供应商或个人（机构）中选取三家（人）及以上作为询价对象。

(三) 询价

询价工作小组根据审定的租购聘方案，采取书面询价或者电话询价方式，明确询价内容、数量、条件要求、报价方式、结果评定办法等内容，做好询价记录。

（四）比价及对象确定

1.结果评定办法

租购聘采取综合评分法，根据“货比三家、比质比价、择优选购（租、聘）”的原则，综合比较确定成交租购聘对象，比价小组成员共同讨论打分，按最终得分从高到低顺序确定建议中选对象。具体询比价评分标准依据商品（服务）报价、质量、付款方式、公司资质、人员职称及经验等合理确定。

2.比价及对象确定程序
村“两委”和项目理事会成员召开会议，询比工作小组介绍询比价评分标准及综合得分情况，提出“租购聘”对象评比排序名单。

县级以工代赈项目负责人组织乡（镇）、村相关人员召开专题会议，听取询比工作组汇报，综合考虑“租购聘”对象评比排序名单和是否有利于基层治理的两方面因素，经参会人员充分讨论，向项目理事会提出“租购聘”建议对象。

村党支部（村委）召开村民代表大会，采取举手表决方式民主确定“租购聘”对象。县级以工代赈项目负责人、乡 （镇）项目负责人、乡（镇）纪委同志、项目理事会理事长列席会议。

表决通过的“租购聘”对象及相关内容及时在乡（镇）政务公开栏和村务公开栏进行公示，公示时间不少于5个工作 日，主要包括：租购聘对象、内容、单价、规格、举报电话、联系人等。

(五)合同签订

公示期满无异议后,村委会与“租购聘”对象签订正式合同，并按合同约定开展下步工作。

灵宝市寺河乡姚院村村村民委员会

2026年4月13日



